# PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL E ACORDO DE PARCERIA

Breshop — Plataforma Digital de Brechós

Recife, PE | 2026

# SUMÁRIO EXECUTIVO

O Breshop é uma plataforma de marketplace para brechós com um diferencial estrutural: opera com economia interna de moedas (Coins), onde cada transação gera margem direta para a plataforma. O modelo é simples: usuários compram moedas, usam moedas para reservar peças, brechós convertem moedas em real e cada etapa dessa conversão gera receita.

O MVP já está construído, em produção no Vercel, com banco PostgreSQL no Supabase, e cobre o fluxo completo de reserva, carteira, dashboard do vendedor e painel administrativo. A versão de produção que este documento descreve amplia essa base com funcionalidades que aumentam diretamente a retenção, o volume de transações e o ticket médio.

O que o sócio comercial recebe ao entrar: um terço de uma plataforma funcional, com modelo de receita provado, tecnologia de nível enterprise já implementada e um mercado sem player dominante no Brasil.

# 1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

| Papel | Contribuição |
| --- | --- |
| Sócio Técnico 1 — DevOps | Arquitetura de infraestrutura, K3s/KVM, CI/CD, deploy, manutenção |
| Sócio Técnico 2 — DevSec | Arquitetura de segurança, auditoria, hardening, desenvolvimento |
| Sócio Comercial | Infraestrutura, divulgação, Customer Success, onboarding |

Distribuição de lucros: 1/3 (33,33%) para cada sócio sobre o lucro líquido.

# 2. O PRODUTO

## 2.1 Posicionamento

"Dar a cada brechó a presença digital de uma grande marca — com vitrine profissional, sistema de vendas seguro e analytics."

O Brasil tem dezenas de milhares de brechós, a grande maioria dependente de Instagram e WhatsApp. O Breshop resolve isso oferecendo:

Para o comprador: descobrir brechós por localização, filtros e reputação

Para o dono: ferramenta de gestão completa (vitrine, pedidos, financeiro, analytics)

Para a plataforma: máquina de receita com margem em cada transação via sistema de moedas

## 2.2 Oportunidade de Mercado

Moda sustentável cresceu 25% ao ano nos últimos 3 anos

Nenhuma plataforma domina o segmento com foco em gestão + marketplace

Enjoei e OLX são generalistas, sem ferramentas específicas para brechó

Consumo consciente entre 18–35 anos é a base de usuários

# 3. FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA

## 3.1 MVP Implementado (em Produção)

Autenticação com bcrypt + middleware RBAC (USER, BRECHO_OWNER, ADMIN)

Sistema de reservas com débito de coins e ciclo completo

Carteira de coins com saldo, bloqueio e histórico

Dashboard do vendedor com pedidos, métricas, extrato

Painel admin com CRUD de usuários, brechós, produtos, tags

Minhas reservas com countdown de 48h

Favoritos, carrinho, checkout

Wizard de criação de brechó (3 etapas)

Landing page com carrossel e feed

## 3.2 Produção V1 (Adicional)

Busca por Geolocalização: Brechós perto de mim, filtro por CEP/cidade

Analytics para Vendedor: Métricas de vitrine, visualizações, conversão, gráficos

Avaliações e Reputação: Rating 1–5, comentários, score público

Programa de Indicação: Coins bônus por referral, crescimento orgânico

Conversão de Moeda: Interface de compra com pacotes, painel de saque

# 4. STACK TECNOLÓGICA

| Tecnologia | Versão |
| --- | --- |
| Next.js (App Router) | 16.2.4 |
| React + TypeScript | 19.2.0 / TS5 |
| Tailwind CSS | 4.x |
| Zustand (estado) | 5.0.12 |
| Prisma (ORM) | 7.8.0 |
| PostgreSQL | 16 |
| K3s (orquestração) | — |
| Docker (containers) | — |
| NGINX Ingress | — |
| cert-manager + Let's Encrypt | — |
| GitHub Actions (CI/CD) | — |
| Prometheus + Grafana + Loki | — |
| UFW + Fail2Ban (segurança) | — |

# 5. MODELO DE NEGÓCIO

## 5.1 Motor Econômico (Coins)

Usuário compra 100 coins por R$500 → Usa 80 coins em peça → Brechó recebe 80 coins → Saca R$360 (10% fee)

Receita plataforma = R$500 − R$360 = R$140 por transação (~28% margem)

## 5.2 Projeção Financeira — 12 Meses

| Mês | Brechós | Usuários | GMV | Receita Bruta | Por Sócio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 300 | R$22.5K | R$6.3K | R$2.1K |
| 2 | 15 | 600 | R$45K | R$12.6K | R$4.2K |
| 3 | 20 | 1K | R$75K | R$21K | R$7K |
| 6 | 50 | 5K | R$375K | R$105K | R$35K |
| 12 | 150 | 20K | R$1.5M | R$420K | R$140K |

Premissas: ticket R$750, margem 28%, 5% de usuários ativos/mês

# 6. INFRAESTRUTURA E CUSTOS

## 6.1 Fase 1 — Lançamento (0–3 meses)

| Serviço | Especificação | Custo/mês |
| --- | --- | --- |
| KVM Node 1 | 8 vCPU · 32GB RAM · 400GB NVMe | R$450 |
| KVM Node 2 | 4 vCPU · 16GB RAM · 100GB NVMe | R$200 |
| Object Storage | 100GB S3-compatible | R$30 |
| Cloudinary | 25GB storage / bandwidth | Grátis |
| Resend | 3.000 e-mails/mês | Grátis |
| Domínio | .com.br | R$7 |
| TOTAL | — | R$687/mês |

## 6.2 Fase 2 — Crescimento (3–12 meses)

| Serviço | Especificação | Custo/mês |
| --- | --- | --- |
| Node 1 + Node 2 + Node 3 | 3 nós otimizados | R$950 |
| Object Storage | 500GB | R$80 |
| Cloudinary Plus | 80GB storage | R$100 |
| Resend Pro | 50K e-mails | R$120 |
| Domínio | — | R$7 |
| TOTAL | — | R$1.257/mês |

Responsabilidade: Sócio Comercial. Infra = ~3% da receita no mês 3.

# 7. CRONOGRAMA DE LANÇAMENTO

## Fase 0 — Pré-lançamento (6 semanas)

| Semana | Entregável |
| --- | --- |
| 1 | Registro + recuperação de senha |
| 2 | Upload de imagens (Cloudinary) |
| 3 | Backend de busca e filtros |
| 3–4 | Detalhe de produto e brechó |
| 4 | Cron de expiração (48h) |
| 5 | Notificações por e-mail |
| 6 | QA, hardening, go-live |

## Fase 1 — Tração (meses 2–4)

Onboarding de 20 brechós parceiros

Analytics de vendedor em produção

Sistema de avaliações

Programa de indicação

Monitoramento de KPIs (GMV, conversão, churn)

# 8. ESTRUTURA DA PARCERIA

## 8.1 Responsabilidades

### DevOps

K3s em KVM

UFW + Fail2Ban

CI/CD + GitHub Actions

Backups e scaling

Monitoramento (Prometheus/Grafana/Loki)

Desenvolvimento e bugs

### DevSec

Arquitetura de segurança

Hardening (RBAC, Network Policies)

Revisão de código

Gestão de secrets

Scan de vulnerabilidades

Resposta a incidentes

### Comercial

Custeio de infraestrutura

Divulgação e marketing

Customer Success

Onboarding de brechós

Relatório financeiro

Roadmap e priorização

## 8.2 Divisão de Lucros

Receita − Custos Infra − Custos Marketing − Operacional = Lucro Líquido

Lucro Líquido ÷ 3 = 1/3 por sócio

Distribuição: mensal após fechamento

Reserva mínima: 2 meses de custos operacionais

Relatório: até 5º dia útil do mês

# 9. TERMOS DA PARCERIA

1. Propriedade: código, BD, marca — 1/3 cada sócio

2. Saída: negociada; não-concorrência 12 meses

3. Decisões estratégicas: consenso dos 3

4. Decisões operacionais: autonomia total

5. Gastos >R$500: aprovação dos 3

6. Reserva de caixa: 2 meses antes de distribuição

7. SLA: 99% disponibilidade, crítico em 24h

8. Transparência: relatório até 5º dia útil

9. LGPD: técnicos = implementação; comercial = políticas

10. Vigência: indeterminado, revisável

# ASSINATURAS

| Sócio | Papel | Data |
| --- | --- | --- |
| _________________________ | DevOps | ___/___/2026 |
| _________________________ | DevSec | ___/___/2026 |
| _________________________ | Comercial | ___/___/2026 |

Breshop · Proposta Técnico-Comercial e Acordo de Parceria · Recife, PE · 2026